# Sprint goal

List the US you will implement

* #US1 – 做好APP功能和界面的划分以及界面的设计
* #US2 – 完成各个界面且将他们连接起来
* #US3 -- 为后期APP的制作学习相应知识

# Label

Sprint 1 backlog

# Decompose each story into tasks

* #US1
  + #T1 –浏览大量的APP界面以及对APP的功能和界面进行划分
  + #T2 - 用相应软件完成界面的效果图以及各个小部件的图片
* #US2
  + #T3 – 根据界面的效果图和小部件图片完成发现界面，主界面，搜索界面。
  + #T4 - 根据界面的效果图和小部件图片完成登陆界面，个人中心界面。
  + #T5 --根据界面的效果图和小部件图片完成欢迎界面
* #US3
  + #T6 – 学习服务器，客户端还有数据库如何实现的知识。
  + #T7 - 学习圆形头像如何实现。

# Assign the tasks to dev

* #T1
  + Developer: 李家晴
  + Time: 8Hours
* #T2
  + Developer: 李家晴
  + Time: 12 Hours
* #T3
  + Developer: 杨智铭
  + Time: 10 Hours
* #T4
  + Developer: 蓝评
  + Time: 10 Hours
* #T5
  + Developer: 杨宝华
  + Time: 2 Hours
* #T6
  + Developer: 杨宝华
  + Time: 10 Hours
* #T7
  + Developer: 蓝评
  + Time: 4 Hours